Załącznik nr 2

do Zaproszenia do złożenia ofert z dnia 23.09.2015

UMOWA  O  ROBOTY  BUDOWLANE

NR

(wzór)

zawarta w dniu ……………………… r. pomiędzy:

Gminą Głogów, mającą siedzibę w Głogowie, ul. Słodowa 2b, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

reprezentowaną przez:

Wójt Gminy Głogów – Joannę Gniewosz

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy - Joanny Tobiś

a

……………………………………………

z siedzibą: ……………………………….

NIP: ………………, REGON: …………………

reprezentowaną przez:

…………………………………….

zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4  pkt 8 ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.,                   poz. 907 wraz ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych pn.: 	
„Aktywizacja Sportowa Dzieci i Młodzieży w Gminie Głogów – etap I”;

- Przedmiot umowy określa: treść zaproszenia do składania ofert oraz oferta z dn. ……………….., które stanowią integralną część umowy.

3.	Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac:

- dostawa i montaż bramek do piłki nożnej – 2szt. - Borek - profesjonalna o wymiarach    7,32m x 2,44m aluminiowa z tulejami oraz  z siatką do kompletu.

- dostawa i montaż ławki dla rezerwowych– Borek, dla co najmniej 8 osób, konstrukcja    aluminiowa, pokrycie z poliwęglanu komorowego bezbarwnego,

- dostawa i montaż piłkochwytu  wys. 5 m – Krzekotów,  3 szt. o wymiarach:  20mx5m,    25mx5m, 40mx5m z siatki polipropylenowej (PP/b 4 mm, o oczkach 12 x 12 cm                             w kolorze zielonym) na słupkach z rur stalowych o rozstawie do 3,0 m,

- dostawa i montaż bramki do piłki nożnej 2 szt.- Krzekotów- o wymiarach 3m x 2m aluminiowa z tulejami oraz  z siatką do kompletu,

- dostawa i montaż słupków do siatkówki – 2szt.– Krzekotów - uniwersalne z regulacją wysokości, z tulejami  i siatką. Posiadają regulację zawieszenia siatki, słupki                           o wysokości 2900 mm wykonane z rur stalowych fi 76

- dostawa i montaż bramek do piłki nożnej – 2szt. - Grodziec Mały - profesjonalna                       o wymiarach 7,32m x 2,44m aluminiowa z tulejami oraz  z siatką do kompletu,

- dostawa i montaż piłkochwytu wys. 6 m – Grodziec Mały -2 szt. o wymiarach             40m x 6m z siatki polipropylenowej (PP/b 4 mm, o oczkach 12 x 12 cm   w kolorze zielonym) na słupkach z rur stalowych o rozstawie do 3,0 m,

- dostawa i montaż piłkochwytu  wys. 4 m – Klucze - 2 szt. o wymiarach: 25mx4m, 25mx4m z siatki polipropylenowej (PP/b 4 mm, o oczkach 12 x 12 cm   w kolorze zielonym) na słupkach z rur stalowych o rozstawie do 3,0 m,

- dostawa i montaż bramki do piłki nożnej 2 szt.- Klucze- o wymiarach 5m x 2m aluminiowa z tulejami oraz  z siatką do kompletu,

- dostawa i montaż słupków do siatkówki – 2szt.– Klucze - uniwersalne z regulacją wysokości, z tulejami  i siatką. Posiadają regulację zawieszenia siatki, słupki                o wysokości 2900 mm wykonane z rur stalowych fi 76

4.Przedmiot umowy Wykonawca rozpocznie po podpisania umowy, a zakończy w terminie do dnia 30.10.2015 r. Przez zakończenie prac strony uważają podpisanie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego.

5. Wykonawca na własny koszt zapewni sobie dostawę wody, prądu i zaplecze budowy.

6. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, o którym mowa             w ust. 4 w następujących przypadkach:

  - niedotrzymania terminu umownego z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

  - gdy wyniknie konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia;

  - wystąpienia konieczności wykonania przez Zamawiającego projektu zamiennego dla wprowadzenia zmian rozwiązań technicznych lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji;

  - nieprzekazania przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w § 1           ust. 4 umowy;

  - jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią rozpoczęcie robót lub ich kontynuację;

  - wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót.

7. 	Zmiana terminu realizacji umowy w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 5 może ulec przedłużeniu jedynie o czas trwania  wskazanych okoliczności.

§ 2

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe.

- Umowne, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą: netto: ………..,…. zł. (słownie złotych: …………………………….  zł. …../100 gr.) plus należny podatek VAT 23 % w wysokości …………,…. zł. (słownie złotych: ……………………………… zł. ……/100 gr.), brutto:  ..………,……. zł. (słownie złotych: ………………………………. zł. …./100 gr.)

§ 3

- Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą stanowić kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru                             w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, licząc od wynikającego z umowy dnia zakończenia prac,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 
za każdy dzień opóźnienia liczonej  od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy przez stronę przed dniem zakończenia przedmiotu umowy wskazanym § 1 ust. 7, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za opóźnienie w dostarczeniu Dokumentacji wymienionej w  § 3 ust. 1                                 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu umownego na dostarczenie dokumentacji technicznej

  - za nieuzasadnione opóźnienie w przekazaniu terenu budowy w  wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

  - z tytułu odstąpienia od umowy przed dniem zakończenia przedmiotu umowy wskazanym § 1 ust. 7, z winy Zamawiającego, w  wysokości 10 % wynagrodzenia umownego z zastrzeżeniem § 11 ust. 1.

3.	Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4. Niewykonanie przez Wykonawcę czynności określonych umową jak i nieusunięcie wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego stanowi podstawę zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą równowartość wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

5.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 4

- Zamawiający wyznacza terminy przeglądów gwarancyjnych oraz terminy przeglądów    w okresie trwania rękojmi.

- W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji i rękojmi, i ich nieusunięcia             w wyznaczonym terminie, Zamawiający, bez dodatkowego wezwania, na koszt Wykonawcy usunie wady. Zamawiający nie traci prawa gwarancji.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, jak również po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy.

- Termin gwarancji na roboty budowlane w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

§ 5

1. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą VAT po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Faktura VAT płatna jest w terminie do 14 dni od doręczenia wraz ze stosownymi dokumentami rozliczeniowymi oraz oświadczeniem o uregulowaniu płatności wobec podwykonawców.

2. Podstawą wystawienia końcowej faktury VAT jest protokół bezusterkowego odbioru robót podpisany przez przedstawiciela Urzędu Gminy Głogów.

3. Strony zgodnie postanawiają, iż miejscem płatności jest Bank Spółdzielczy w Głogowie 
nr konta 98 8646 0008 0000 0000 6161 0002 a odbiorcą faktury VAT jest Gmina Głogów, ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów, NIP: 693-19-40-487.

4. Za nieterminowe płatności w stosunku do terminów płatności określonych umową Wykonawcy przysługują odsetki w wysokości ustawowej.

§ 6

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca (kierownik budowy /robót) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni    od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Czynności odbiorowe winny nastąpić w terminie 7 dni.

§ 7

Przelew wierzytelności wymaga zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie.

§ 8

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia się               o przyczynie uzasadniającej odstąpienie w następujących sytuacjach:

1)	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

2)	gdy zostanie powzięta wiadomość o grożącej upadłości lub likwidacji Wykonawcy;

3)	gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i opóźnienie wynosi co najmniej 14 dni;

5)	gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nastąpiła przerwa w realizacji przedmiotu umowy trwająca dłużej niż 14 dni;

6) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem budowlanym lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg. stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia obciąża stronę z przyczyn, której odstąpiono od umowy.

4. Strony zgodnie postanawiają, iż zaliczeniom podlegają jedynie materiały wbudowane, chyba że Wykonawca odstąpił od umowy z przyczyny dotyczącej Zamawiającego, wówczas Zamawiający odkupi materiały, które nie mogą być przez Wykonawcę wykorzystane do realizacji innych robót. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.

5.	Po zabezpieczeniu przerwanych robót, na podstawie protokołu inwentaryzacji Zamawiający przejmie teren budowy pod swój nadzór. Z czynności tej strony sporządzą protokół.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę niniejszą oraz załączniki do niej sporządzono w trzech (3) egzemplarzach, z czego dwa (2) egzemplarze otrzymuje Zamawiający a jeden (1) Wykonawca.

## Wykonawca						                Zamawiający