UMOWA nr ……………
na usuwanie wyrobów zawierających azbest

zawarta w dniu …………… 2018 r. pomiędzy:

Gminą Głogów, ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów, NIP 693-19-40-487, REGON 390647311, reprezentowaną przez:

Joannę Gniewosz - Wójta Gminy Głogów,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Joanny Tobiś

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Umowę zawarto na zasadzie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) o następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów w 2018 roku”, zwanego dalej przedmiotem umowy.

- Zakres prac obejmuje:

  - zadanie 1: demontaż, opakowanie, załadunek i transport na przystosowane

do tego celu składowisko odpadów wyrobów zawierających azbest, w przewidywanej ilości ok. 10,25 Mg,

  - zadanie 2: opakowanie, załadunek i transport na przystosowane do tego celu

składowisko odpadów zalegających na nieruchomościach wyrobów i odpadów zawierających azbest, w przewidywanej ilości ok. 11,93 Mg,

  - Wskazane ilości mogą ulec zmianie, na skutek dokonania faktycznego pomiaru

powierzchni oraz masy usuwanych wyrobów podczas realizacji zamówienia. Wykaz nieruchomości, z których w 2018 roku planowane jest usunięcie wyborów zawierających azbest opracowano na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowanych właścicieli.

  - Strony zgodnie postanawiają, że w okresie trwania umowy nie przewiduje się

minimalnej ani maksymalnej gwarantowanej ilości zgłoszonych prac.

  - Ostateczna ilość wyrobów zawierających azbest, usuniętych w ramach

niniejszej umowy zależy od ilości deklaracji złożonych przez wykorzystujących wyroby zawierające azbest i środków przewidzianych na to zadanie w budżecie Gminy Głogów w 2018r.

- Zakres prac, o którym mowa w § 1 ust. 1 obejmuje również:

  - opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania

wyrobów zawierających azbest dla każdej nieruchomości, w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.); plan prac winien być przedstawiony Zamawiającemu do wiadomości co najmniej 7 dni przed przystąpieniem przez Wykonawcę do ich wykonywania,

  - urządzenie własnym kosztem i staraniem zaplecza dla wykonywanych prac

oraz zabezpieczenia terenu, na którym trwa usuwanie azbestu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

  - sporządzenie dokumentacji fotograficznej obiektów sprzed rozpoczęcia

usuwania z nich odpadów zawierających azbest oraz po ich usunięciu (z ilością zdjęć dokumentującą w sposób wyczerpujący stan faktyczny każdego z ww. etapów, w dwóch egzemplarzach max dwa zdjęcia na stronie A4 waz z opisem (adres nieruchomości) z której usunięto wyroby azbestowe, w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych),

3.4      demontaż, opakowanie, załadunek i transport na przystosowane do tego celu składowisko odpadów pokryć dachowych i elewacyjnych zawierających azbest (zadanie nr 1),

3.5      opakowanie, załadunek i transport na przystosowane do tego celu składowisko odpadów zalegających na nieruchomościach wyrobów zawierających azbest (zadanie nr 2),

  - ważenie wyrobów zawierających azbest na każdej nieruchomości,

  - sporządzenie protokołu odbioru odpadów na okoliczność usunięcia wyrobów

zawierających azbest z danej nieruchomości (dla każdej nieruchomości osobno) wraz z określeniem ilości odebranych odpadów w Mg, potwierdzonego podpisami przedstawiciela Wykonawcy oraz właściciela nieruchomości, w trzech egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla właściciela nieruchomości, Wykonawcy oraz Zamawiającego. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

  - uporządkowanie terenu po zakończeniu prac wraz z uzyskaniem oświadczenia

właściciela nieruchomości o doprowadzeniu działek do należytego stanu i porządku,

  - udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko - miejsce utylizacji

(karta przekazania odpadu):

    - karty przekazania odpadów winny być wystawione tylko na wyroby

zawierające azbest, które zostały unieszkodliwione w ramach niniejszej umowy. Karta Przekazania Odpadów winna zawierać dokładne dane gminy, z której były odbierane wyroby zawierające azbest oraz wyszczególnienie ich ilości. Ponadto karta przekazania odpadów winna zawierać dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) oraz poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów,

    - do karty przekazania odpadów Wykonawca winien dołączyć wykaz

posesji, z których przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów,

    - karty przekazania odpadów winny być dostarczone Zamawiającemu

przez Wykonawcę przed przekazaniem protokołu odbioru końcowego zadania,

- Usuwanie wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie na podstawie harmonogramu prac sporządzonego na podstawie wykazu nieruchomości, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

- Wykonawca ustali z właścicielami nieruchomości szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia prac, a o ustalonych terminach niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania wykazu.

- Ustalony termin wykonywania prac będzie aktualizowany na bieżąco i indywidualnie

w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest.

- W przypadkach określonych w pkt. 6, Wykonawca ma obowiązek dokonać korekty terminu wykonywania prac, w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w pkt. 4, a o ustalonych terminach niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia, z pisemnym uzasadnieniem zmiany terminu.

- W przypadku zmiany terminu z powodu okoliczności wskazanych w pkt. 6, Wykonawcy nie służy roszczenie o zwrot kosztów (np. dojazdu na miejsce planowanych prac).

- Wycofanie się z korzystania z usługi przez właściciela nieruchomości nie rodzi po stronie Wykonawcy prawa do domagania się od Zamawiającego roszczeń odszkodowawczych, w tym zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

§2

- Termin rozpoczęcia usługi, tj. gotowości do rozpoczęcia realizacji prac określonych w § 1 ust. 1: dzień zawarcia umowy.

- Termin zakończenia usługi, tj. wykonania wszystkich prac: do dnia 11 sierpnia 2018 r.

§3

- Wykonawca oświadcza, iż:

  - posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności obejmującej

przedmiot umowy,

  - pracownicy oraz osoby kierujące lub nadzorujące prace obejmujące przedmiot

umowy zostali przeszkoleni przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz

obowiązującymi przepisami i normami, w tym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004. Nr 71, poz. 649 ze zm.),

  - pisemnego uzgadniania z właścicielem nieruchomości terminu przystąpienia

do prac oraz ich zakończenia,

  - przekazywania do wiadomości Zamawiającemu zgłoszeń, o których mowa w ust. 3 pkt. 3.l.

- Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zgłaszania właściwym organom zamiaru przystąpienia do prac, w terminie

i zakresie określonym w § 6 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.). Kopie dokumentów potwierdzających dokonanie zgłoszenia należy załączyć do faktury.

  - zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających

azbest z miejsca ich występowania, w tym zabezpieczenia terenu, na którym trwa usuwanie wyrobów zawierających azbest, określonych w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia,

  - prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający emisje azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia, określony w § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia,

  - złożenia właścicielowi nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3),

  - transportu odpadów zawierających azbest na przystosowane do tego celu

składowisko odpadów w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska,

  - prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętą

klasyfikacją odpadów i w oparciu o wzór dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

- Wykonawca zapewnia materiały i sprzęt oraz pracowników niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe zaistniałe lub związane z realizacją umowy, wyrządzone osobom trzecim oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem prac.

- Wykonawca oświadcza, iż wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie realizacji zadania, określonego w § 1 ust. 1 wykorzysta wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy, a dane osobowe będzie chronić zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2135).

§4

- Zamawiającemu przysługuje prawo uzyskania od Wykonawcy informacji o zaawansowaniu prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

- W ramach umowy Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystąpienie związane z realizacją umowy, w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania tego wystąpienia.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Do udzielania informacji o stanie realizacji zadania Wykonawca upoważnia ze swojej strony następujące osoby:

  - Pana/Panią ………………………………

  - Pana/Panią ………………………………

- Do wykonywania obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy ze strony Zamawiającego, w tym odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, Zamawiający upoważnia następujące osoby:

  - Panią/Pana …………………………………

  - Panią/Pana …………………………………

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego, wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie dwutygodniowy termin na zajęcie stanowiska we wszystkich innych kwestiach niż podwykonawstwo zgłoszonych przez Wykonawcę, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska przez Zamawiającego. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy w terminach określonych w § 2 ust 2.

- W przypadku powierzenie przez Wykonawcę części lub całości prac podwykonawcom z pominięciem trybu, o którym mowa w ust. 7 i 8, Zamawiający pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie o wartość prac wykonanych przez podwykonawców, a także może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę postanowień ust. 7 i 8, zachowując prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1, pkt. 1.1 ppkt. 1.1.1).

§5

- Rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie według faktycznej wagi odpadów zawierających azbest (w Mg).

- Cena jednostkowa za usunięcie 1 Mg wyrobów w przypadku:

  - zadania 1: wynosi: ……… zł brutto (słownie …………. złotych),

  - zadanie 2: wynosi: ……… zł brutto (słownie …………. złotych),

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania usługi ustalone będzie w oparciu o wagę wyrobów zawierających azbest (w Mg), rozliczone po przedstawieniu dokumentów, o których mowa w § 6.

- Ważenie wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie w obecności właściciela nieruchomości. Dopuszcza się możliwość obecności przy ważeniu przedstawiciela Gminy.

- Waga wyrobów zawierających azbest powinna być wpisana w protokole, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 3.7, który stanowić będzie jednocześnie załącznik do faktury.

- Wykonawca oświadcza, iż cena jednostkowa, o której mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty poniesione w związku w realizacją umowy, w tym koszty składowania odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów.

- Ceny jednostkowe wskazane w ust. 2 będą niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.

- Wynagrodzenie roczne nie może przekroczyć środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Głogów na rok 2018 w kwocie ……………… zł.

§6

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie fakturą wystawioną na podstawie bezusterkowych protokołów odbiorów prac, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 3.7 robót faktycznie wykonanych, o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, potwierdzonych przez właścicieli nieruchomości.

- Fakturę należy wystawić na Zamawiającego.

- Do faktury Wykonawca dołączy - pod rygorem utraty zapłaty:

  - zestawienie prac wykonanych na poszczególnych nieruchomościach,

  - dokumentacja fotograficzna, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt. 3.3,

  - pozytywny, bezusterkowy protokół odbioru prac, o którym mowa w § 1 ust. 3

pkt. 3.7,

  - oryginał karty przekazania odpadu na składowisko uprawnionemu odbiorcy,

na ilość wynikającą z przedkładanych faktur,

  - kopia oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt. 3.4.

  - protokół końcowy odbioru wykonanych prac usunięcia wyrobów zawierających azbest wraz z podaniem ilości azbestu poddanego unieszkodliwieniu (wzór protokołu końcowego odbioru wykonanych prac stanowi załącznik nr 4),

  - Kopie dokumentów potwierdzających zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Polityki i Pracy Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 ze zm.).

- Wykonawca doręczy Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę, w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty należności, o której mowa w ust. 1, w terminie do 21 dni od doręczenia faktury, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.

- Faktura płatna będzie ze środków budżetu Gminy Głogów na rok 2018 z rozdziału 90003 § 4300.

- Miejscem zapłaty jest bank Zamawiającego.

- W przypadku, gdy przedmiot umowy jest realizowany za pomocą podwykonawców, zgodnie z brzmieniem § 4 ust. 7 i 8, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia umownego bądź jego dowolnej części, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu uiszczenia należnego tym podwykonawcom wynagrodzenia, bądź złożenia oświadczenia podwykonawców o zwolnieniu Zamawiającego z odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 § 5 kc.

§7

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1.3, w wysokości 10 % kwoty o której mowa w § 5 ust. 8;

    - w każdym przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania

przedmiotu bądź innych obowiązków wynikających z § 3 niniejszej umowy w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek;

    - w razie opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy wobec

terminów określonych w harmonogramie, za każdy taki przypadek, niemniej niż 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty stanowiącej karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy, niezależnie od tego czy taka kara jest wymagalna, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli taka należność w danej chwili nie istnieje, kwota stanowiąca karę umowną powinna być zapłacona Zamawiającemu w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty kary umownej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Przez usterkę - w rozumieniu niniejszej umowy rozumie się nie tylko usterkę w wykonywanych robotach związanych z usuwaniem wyrobów zwierających azbest, ale także wszelkie inne odstępstwa od zakresu prac objętych niniejszą umową lub zapytaniem cenowym, niezależnie od innych uchybień stanowiących niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

§8

- Oprócz przypadków wymienionych w przepisach prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 1-go miesiąca od dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

  - gdy zostanie powzięta informacja o grożącej upadłości lub rozwiązania firmy

Wykonawcy, zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,

  - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - jeżeli nie otrzyma dotacji z WFOŚ i GW we Wrocławiu na realizację zadania

pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów” lub otrzyma ją w niższej wysokości,

  - gdy Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do

realizowania przedmiotu umowy w sposób należyty, zgodny z zapytaniem, nie zmienia dotychczasowego sposobu realizacji umowy i nie przestrzega postanowień umowy, zasad technicznych obowiązujących przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz innych przepisów prawnych.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku, gdy podczas i w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, Wykonawca wyrządzi szkody w mieniu właścicieli nieruchomości, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy lub osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie naprawić te szkody w całości oraz zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2 000 zł za każdy taki przypadek.

§9

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§10

- Integralną część niniejszej umowy stanowią:

  - formularz „OFERTA” Wykonawcy.

§11

Umowę niniejszą oraz załączniki wymienione w § 10 sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznik nr 1

do umowy nr …………,

z dnia ………………

PROTOKOŁ ODBIORU

(stwierdzenie usunięcia wyrobów zawierających azbest)

- Wnioskodawca (właściciel nieruchomości).

- Miejsce odbioru odpadów zawierających azbest:

- Rodzaj odpadów (płyty faliste/płaskie lub inny odpad zwierający azbest):

- ilość usuniętych odpadów (w Mg):

- Oświadczam, że prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów azbestowych.

- Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w protokole są zgodne z prawdą '.

- Protokół został sporządzony w czterech egzemplarzach: z których dwa otrzymuje wykonawca

celem przekazania jednego z egzemplarzy Zamawiającemu), a jeden egzemplarz właściciel nieruchomości oraz jeden egzemplarz WFOŚiGW.

/data i podpis właściciela /	/ data i podpis przedstawiciela

Wykonawcy/

/data i podpis przedstawiciela Gminy ' / pod rygorem grzywny z tytułu poświadczenia nieprawdy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Jastrzębiej 24, 
we Wrocławiu.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

Załącznik nr 2

do umowy nr ……………..,

z dnia ………………

Harmonogram prac: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów w roku 2018

| Lp. | Właściciel obiektu | Adres lokalizacji | Ilość Utylizowanego Azbestu | Data demontażu/ odbioru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DTU | TU |  |

Załącznik nr 3

do umowy nr ……………………………,

z dnia ……………………………………..

Oświadczenie wykonawcy

o prawidłowości wykonanych prac

Oświadczam, że wykonane zostały prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości ……………………………………. na podstawie umowy nr …………………………….. z dnia …………………………… .

Jesteśmy uprawnieni do usuwania wyrobów zawierających azbest na podstawie decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów nr: …………………………………….. wydanej przez: ………………………………….... z dnia ………………………………………., oraz decyzji zezwalającej na transport odpadów niebezpiecznych 
nr: ……………………………………………, wydanej przez: ………………………………… z dnia ……………………………………… .

Oświadczam, że zgodnie z §8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z  2004 r., Nr 71, poz. 649):

- prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

- teren nieruchomości został oczyszczony z resztek materiałów zawierających azbest i jest wolny od pyłu azbestowego.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 2333 Kodeksu karnego) oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe.

……………………………………………………………………..

(pieczęć i podpis składającego oświadczenie)

Załącznik nr 4

do umowy nr …………………….,

z dnia ……………………………

……………………….,……………………………

(miejscowość, data)

Protokół końcowy odbioru wykonanych prac

- Nazwa zadania:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów w 2018 roku”

- Zamawiający (odbiorca prac):

Gmina Głogów, ul. …………………………………, 67-200 Głogów

Reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Głogów – Panią Joannę Gniewosz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Panią Joannę Tobiś

- Wykonawca (przekazujący wykonane prace):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Wykonawca przekazał zamawiającemu następujące dokumenty:

- Dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów do unieszkodliwienia – karty przekazania odpadów nr: ……………………………………………………………………………………,

- Kartę Przekazania Odpadów potwierdzającą utylizację odpadów nr: ………………………………

.................................................................................................................................,

- Protokół odbioru wykonanych prac posesjach –szt.………………,

- Wykaz posesji, z których usuwany był azbest z uwzględnieniem zakresu robót – szt.………………….,

- Szczegółowy harmonogram wykonania prac – szt ……..................,

- Oświadczenie o prawidłowości wykonania prac – szt…………………..,

- Kopie zgłoszeń przesłanych do: PSSE, PIP oraz PINB – szt………………………..,

- Dokumentację fotograficzną – szt……………………………..,

- Ustalenia dotyczące przedmiotu odbioru:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Łączna kwota wykonania przedmiotu umowy wynosi : ………………………………

- Strony ustalają, że zadanie zostało wykonane zgodnie z umową nr …………………………. z dnia ……………………………………..

- Uwagi dotyczące przedmiotu odbioru …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 
do Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający: 								Wykonawca: