UMOWA nr ……………
na usuwanie wyrobów zawierających azbest

zawarta w dniu …………… 2017 r. pomiędzy:

Gminą Głogów, ul. Słodowa 2b, 67-200 Głogów, NIP 693-19-40-487, REGON 390647311, reprezentowaną przez:

Joannę Gniewosz - Wójta Gminy Głogów,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Joanny Tobiś

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Umowę zawarto na zasadzie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) o następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów w 2017 roku”, zwanego dalej przedmiotem umowy.

- Zakres prac obejmuje:

  - zadanie 1: demontaż, opakowanie, załadunek i transport na przystosowane

do tego celu składowisko odpadów wyrobów zawierających azbest, w przewidywanej ilości ok. 39,113 Mg,

  - zadanie 2: opakowanie, załadunek i transport na przystosowane do tego celu

składowisko odpadów zalegających na nieruchomościach wyrobów i odpadów zawierających azbest, w przewidywanej ilości ok. 15,36 Mg,

  - Wskazane ilości mogą ulec zmianie, na skutek dokonania faktycznego pomiaru

powierzchni oraz masy usuwanych wyrobów podczas realizacji zamówienia. Wykaz nieruchomości, z których w 2017 roku planowane jest usunięcie wyborów zawierających azbest opracowano na podstawie wniosków złożonych przez zainteresowanych właścicieli.

  - Strony zgodnie postanawiają, że w okresie trwania umowy nie przewiduje się

minimalnej ani maksymalnej gwarantowanej ilości zgłoszonych prac.

  - Ostateczna ilość wyrobów zawierających azbest, usuniętych w ramach

niniejszej umowy zależy od ilości deklaracji złożonych przez wykorzystujących wyroby zawierające azbest i środków przewidzianych na to zadanie w budżecie Gminy Głogów w 2017r.

- Zakres prac, o którym mowa w § 1 ust. 1 obejmuje również:

  - opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania

wyrobów zawierających azbest dla każdej nieruchomości, w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.); plan prac winien być przedstawiony Zamawiającemu do wiadomości co najmniej 7 dni przed przystąpieniem przez Wykonawcę do ich wykonywania,

  - urządzenie własnym kosztem i staraniem zaplecza dla wykonywanych prac

oraz zabezpieczenia terenu, na którym trwa usuwanie azbestu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

  - sporządzenie dokumentacji fotograficznej obiektów sprzed rozpoczęcia

usuwania z nich odpadów zawierających azbest oraz po ich usunięciu (z ilością zdjęć dokumentującą w sposób wyczerpujący stan faktyczny każdego z ww. etapów, w dwóch egzemplarzach max dwa zdjęcia na stronie A4 waz z opisem (adres nieruchomości) z której usunięto wyroby azbestowe, w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na informatycznym nośniku danych),

  - ważenie wyrobów zawierających azbest na każdej nieruchomości,

  - sporządzenie protokołu odbioru prac na okoliczność usunięcia wyrobów

zawierających azbest z danej nieruchomości (dla każdej nieruchomości osobno) wraz z określeniem ilości odebranych odpadów w Mg, potwierdzonego podpisami przedstawiciela Wykonawcy oraz właściciela nieruchomości, w trzech egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla właściciela nieruchomości, Wykonawcy oraz Zamawiającego,

  - uporządkowanie terenu po zakończeniu prac wraz z uzyskaniem oświadczenia

właściciela nieruchomości o doprowadzeniu działek do należytego stanu i porządku,

  - udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko - miejsce utylizacji

(karta przekazania odpadu),

    - karty przekazania odpadów winny być wystawione tylko na wyroby

zawierające azbest, które zostały unieszkodliwione w ramach niniejszej umowy,

    - do karty przekazania odpadów Wykonawca winien dołączyć wykaz

posesji, z których przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów,

    - karty przekazania odpadów winny być dostarczone Zamawiającemu

przez Wykonawcę przed przekazaniem protokołu odbioru końcowego zadania.

- Usuwanie wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie na podstawie harmonogramu prac sporządzonego na podstawie wykazu nieruchomości, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca ustali z właścicielami nieruchomości szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia prac, a o ustalonych terminach niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania wykazu.

- Ustalony termin wykonywania prac będzie aktualizowany na bieżąco i indywidualnie

w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest.

- W przypadkach określonych w pkt. 6, Wykonawca ma obowiązek dokonać korekty terminu wykonywania prac, w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w pkt. 4, a o ustalonych terminach niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia, z pisemnym uzasadnieniem zmiany terminu.

- W przypadku zmiany terminu z powodu okoliczności wskazanych w pkt. 6, Wykonawcy nie służy roszczenie o zwrot kosztów (np. dojazdu na miejsce planowanych prac).

- Wycofanie się z korzystania z usługi przez właściciela nieruchomości nie rodzi po stronie Wykonawcy prawa do domagania się od Zamawiającego roszczeń odszkodowawczych, w tym zapłaty kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

§2

- Termin rozpoczęcia usługi, tj. gotowości do rozpoczęcia realizacji prac określonych w § 1 ust. 1: dzień zawarcia umowy.

- Termin zakończenia usługi, tj. wykonania wszystkich prac: do dnia 11 sierpnia 2017r.

§3

- Wykonawca oświadcza, iż:

  - posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności obejmującej

przedmiot umowy,

  - pracownicy oraz osoby kierujące lub nadzorujące prace obejmujące przedmiot

umowy zostali przeszkoleni przez uprawnioną instytucję w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz

obowiązującymi przepisami i normami, w tym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004. Nr 71, poz. 649 ze zm.),

  - pisemnego uzgadniania z właścicielem nieruchomości terminu przystąpienia

do prac oraz ich zakończenia,

  - przekazywania do wiadomości Zamawiającemu zgłoszeń, o których mowa w ust. 3 pkt. 3.l.

- Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

  - zgłaszania właściwym organom zamiaru przystąpienia do prac, w terminie

i zakresie określonym w § 6 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.),

  - zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających

azbest z miejsca ich występowania, w tym zabezpieczenia terenu, na którym trwa usuwanie wyrobów zawierających azbest, określonych w § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia,

  - prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający emisje azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia, określony w § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia,

  - złożenia właścicielowi nieruchomości pisemnego oświadczenia

o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 ww. rozporządzenia,

  - transportu odpadów zawierających azbest na przystosowane do tego celu

składowisko odpadów w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska,

  - prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętą

klasyfikacją odpadów i w oparciu o wzór dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

- Wykonawca zapewnia materiały i sprzęt oraz pracowników niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe zaistniałe lub związane z realizacją umowy, wyrządzone osobom trzecim oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem prac.

- Wykonawca oświadcza, iż wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie realizacji zadania, określonego w § 1 ust. 1 wykorzysta wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy, a dane osobowe będzie chronić zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2135).

§4

- Zamawiającemu przysługuje prawo uzyskania od Wykonawcy informacji o zaawansowaniu prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

- W ramach umowy Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystąpienie związane z realizacją umowy, w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania tego wystąpienia.

- Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Do udzielania informacji o stanie realizacji zadania Wykonawca upoważnia ze swojej strony następujące osoby:

  - Pana/Panią ………………………………

  - Pana/Panią ………………………………

- Do wykonywania obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy ze strony Zamawiającego, w tym odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, Zamawiający upoważnia następujące osoby:

  - Panią/Pana …………………………………

  - Panią/Pana …………………………………

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego, wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie dwutygodniowy termin na zajęcie stanowiska we wszystkich innych kwestiach niż podwykonawstwo zgłoszonych przez Wykonawcę, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska przez Zamawiającego. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy w terminach określonych w § 2 ust 2.

- W przypadku powierzenie przez Wykonawcę części lub całości prac podwykonawcom z pominięciem trybu, o którym mowa w ust. 7 i 8, Zamawiający pomniejszy należne Wykonawcy wynagrodzenie o wartość prac wykonanych przez podwykonawców, a także może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę postanowień ust. 7 i 8, zachowując prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1, pkt. 1.1 ppkt. 1.1.1).

§5

- Rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie według faktycznej wagi odpadów zawierających azbest (w Mg).

- Cena jednostkowa za usunięcie 1 Mg wyrobów w przypadku:

  - zadania 1: wynosi: ……… zł brutto (słownie …………. złotych),

  - zadanie 2: wynosi: ……… zł brutto (słownie …………. złotych),

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania usługi ustalone będzie w oparciu o wagę wyrobów zawierających azbest (w Mg), rozliczone po przedstawieniu dokumentów, o których mowa w § 6.

- Ważenie wyrobów zawierających azbest odbywać się będzie w obecności właściciela nieruchomości. Dopuszcza się możliwość obecności przy ważeniu przedstawiciela Gminy.

- Waga wyrobów zawierających azbest powinna być wpisana w protokole, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 3.7, który stanowić będzie jednocześnie załącznik do faktury.

- Wykonawca oświadcza, iż cena jednostkowa, o której mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty poniesione w związku w realizacją umowy, w tym koszty składowania odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów.

- Ceny jednostkowe wskazane w ust. 2 będą niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.

- Wynagrodzenie roczne nie może przekroczyć środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Głogów na rok 2017 w kwocie ……………… zł.

§6

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie fakturą wystawioną na podstawie bezusterkowych protokołów odbiorów prac, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 3.7 robót faktycznie wykonanych, o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, potwierdzonych przez właścicieli nieruchomości.

- Fakturę należy wystawić na Zamawiającego.

- Do faktury Wykonawca dołączy - pod rygorem utraty zapłaty:

  - zestawienie prac wykonanych na poszczególnych nieruchomościach,

  - dokumentacja fotograficzna, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt. 3.3,

  - pozytywny, bezusterkowy protokół odbioru prac, o którym mowa w § 1 ust. 3

pkt. 3.7,

  - kopia karty przekazania odpadu na składowisko uprawnionemu odbiorcy,

na ilość wynikającą z przedkładanych faktur,

  - kopia oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt. 3.4.

- Wykonawca doręczy Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę, w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty należności, o której mowa w ust. 1, w terminie do 21 dni od doręczenia faktury, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.

- Faktura płatna będzie ze środków budżetu Gminy Głogów na rok 2017 z rozdziału 90003 § 4300.

- Miejscem zapłaty jest bank Zamawiającego.

- W przypadku, gdy przedmiot umowy jest realizowany za pomocą podwykonawców, zgodnie z brzmieniem § 4 ust. 7 i 8, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia umownego bądź jego dowolnej części, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu uiszczenia należnego tym podwykonawcom wynagrodzenia, bądź złożenia oświadczenia podwykonawców o zwolnieniu Zamawiającego z odpowiedzialności, o której mowa w art. 647 § 5 kc.

§7

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z przyczyn, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt. 1.3, w wysokości 10 % kwoty o której mowa w § 5 ust. 8;

    - w każdym przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania

przedmiotu bądź innych obowiązków wynikających z § 3 niniejszej umowy w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek;

    - w razie opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy wobec

terminów określonych w harmonogramie, za każdy taki przypadek, niemniej niż 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty stanowiącej karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy, niezależnie od tego czy taka kara jest wymagalna, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli taka należność w danej chwili nie istnieje, kwota stanowiąca karę umowną powinna być zapłacona Zamawiającemu w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty kary umownej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Przez usterkę - w rozumieniu niniejszej umowy rozumie się nie tylko usterkę w wykonywanych robotach związanych z usuwaniem wyrobów zwierających azbest, ale także wszelkie inne odstępstwa od zakresu prac objętych niniejszą umową lub zapytaniem cenowym, niezależnie od innych uchybień stanowiących niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

§8

- Oprócz przypadków wymienionych w przepisach prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 1-go miesiąca od dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

  - gdy zostanie powzięta informacja o grożącej upadłości lub rozwiązania firmy

Wykonawcy, zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,

  - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - jeżeli nie otrzyma dotacji z WFOŚ i GW we Wrocławiu na realizację zadania

pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogów” lub otrzyma ją w niższej wysokości,

  - gdy Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do

realizowania przedmiotu umowy w sposób należyty, zgodny z zapytaniem, nie zmienia dotychczasowego sposobu realizacji umowy i nie przestrzega postanowień umowy, zasad technicznych obowiązujących przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz innych przepisów prawnych.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku, gdy podczas i w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, Wykonawca wyrządzi szkody w mieniu właścicieli nieruchomości, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy lub osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie naprawić te szkody w całości oraz zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2 000 zł za każdy taki przypadek.

§9

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§10

- Integralną część niniejszej umowy stanowią:

  - formularz „OFERTA” Wykonawcy.

§11

Umowę niniejszą oraz załączniki wymienione w § 10 sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.